## Slide 1
OBIONE · STATUS REPORT 1
ObiOne · Observatório de Projetos
Apresentação à cadeira Tópicos Avançados em Engenharia de Software
Equipe
Bruno Rocha · Cynthia Oliveira · Moisés Júnior · Raniel Silva
Professor
Prof. Ivaldir Honório de Farias Júnior
Universidade de Pernambuco · Escola Politécnica de Pernambuco
Recife, Maio 2026
Notes: [Tempo: ~30s]
Saudação inicial. Apresentar o grupo e a cadeira:
"Somos Bruno, Cynthia, Moisés e Raniel, do grupo ObiOne, da cadeira Tópicos Avançados em Engenharia de Software, do prof. Ivaldir."
Gancho: "Esse é o nosso Status Report 1. Vamos te mostrar o que é o ObiOne, o que vamos entregar até 10/07, e onde estamos agora — e adianto: estamos bem mais à frente do que o cronograma original previa."

## Slide 2
STATUS REPORT 1
Agenda
1
Contexto
Por que um observatório vivo
2
O escopo
O que vamos construir
3
Cronograma
9 semanas · 4 marcos
4
Status atual
Onde estamos e o que vem
Equipe ObiOne · UPE/POLI · Maio 2026
2 / 12
Notes: [Tempo: ~30s]
Apresente o roteiro em 4 blocos sem detalhar:
"Quatro partes: o contexto que motiva o projeto, o que vamos construir + os requisitos em detalhe, onde estamos hoje (incluindo o backend já entregue), e fechamos com o cronograma e os próximos passos."

## Slide 3
CONTEXTO
Observatório é mais que dashboard
OBSERVATÓRIOS VS. FERRAMENTAS
Comunidade ativa de múltiplos atores
Um observatório é espaço de conhecimento entre consultoria, clientes e pesquisa, mediado por interação contínua.
Ferramentas de gestão oferecem visualização do status. Faltam o tecido social e a curadoria do conhecimento.
Resultado: observatórios reais são raros porque mantê-los vivos custa caro.
POR QUE É CARO?
Três fontes de fricção
Manual
curadoria de atributos do projeto
ler documentos, estruturar, atualizar
Repetitivo
comunicar progresso aos clientes
traduzir técnico em narrativa acessível
Custoso
manter engajamento da comunidade
responder, contextualizar, sugerir próximos passos
Sem reduzir essa fricção, o observatório fica restrito à teoria. É aí que entra a IA Generativa.
Fonte: Vieira (2022) · Cap. 5 (MPO)
Fonte: OPTI-PE como caso prático
Fonte: Vieira (2022) · Seção 6.4 · Trabalhos Futuros
Equipe ObiOne · UPE/POLI · Maio 2026
3 / 12
Notes: [Tempo: ~2min — slide-chave para criar tensão narrativa]
CARD ESQUERDO — "Observatórios vs. ferramentas":
"Observatório é MAIS que dashboard. É um espaço de conhecimento entre múltiplos atores — consultoria, clientes, pesquisa — mediado por interação contínua. Ferramentas de gestão como Jira ou planilhas só oferecem visualização de status. Falta o tecido social e a curadoria do conhecimento."
TRANSIÇÃO para o card direito:
"Se observatórios são tão valiosos, por que são raros na prática? Porque mantê-los vivos é CARO."
CARD DIREITO — três fontes de fricção:
1. Manual: ler .docx, estruturar, atualizar a curadoria de atributos
2. Repetitivo: comunicar progresso ao cliente em linguagem acessível
3. Custoso: manter engajamento da comunidade — responder, contextualizar
FECHAMENTO: "Sem reduzir essa fricção, observatório fica restrito à teoria. É aí que entra a IA Generativa — e o ObiOne."
Bases citadas: Vieira (2022) Cap. 5 (MPO); OPTI-PE como caso prático; Seção 6.4 sobre Trabalhos Futuros.

## Slide 4
O QUE É O OBIONE
Observatório-de-portfólio para consultoria de projetos
PARA QUEM E PARA QUÊ
Consultoria · Clientes · Comunidade
Consultoria: observa o portfólio como conhecimento estruturado, não como pasta de Drive.
Cliente: acompanha o próprio projeto em linguagem acessível, sem depender de reunião.
Comunidade vira ativo: comentários, comparativos cross-projeto, IA mantém o tecido vivo.
DIFERENCIAL
Combinação inédita em 3 vetores
vs. PM
Jira, Trello: gerenciam tarefas e prazos
ObiOne observa o projeto como objeto (MPO · 44 atributos)
vs. BI
Power BI, Looker: dashboards estáticos
ObiOne extrai significado de .docx com LLM
vs. acad
OPTI-PE e similares: instrumentos de pesquisa
ObiOne é operacional: consultoria + clientes no dia-a-dia
Único a combinar observação MPO + extração com IA + comunidade ativa em uma só plataforma.
Base: Quadro 37 (Vieira, 2022 · p. 264)
Referência: OPTI-PE (Vieira, 2022 · Cap. 5)
Análise: levantamento de ferramentas de mercado
Equipe ObiOne · UPE/POLI · Maio 2026
4 / 12
Notes: [Tempo: ~3min — NÚCLEO ESTRATÉGICO da apresentação]
CARD ESQUERDO — "O que é o ObiOne":
Diga claramente: "O ObiOne é um observatório-de-portfólio para consultoria de projetos."
PARA QUEM E PARA QUÊ — três audiências:
- CONSULTORIA: observa o portfólio como conhecimento estruturado, não como pasta de Drive.
- CLIENTE: acompanha o PRÓPRIO projeto em linguagem acessível, sem depender de reunião.
- COMUNIDADE vira ativo: comentários, comparativos cross-projeto, IA mantém o tecido vivo.
PAUSA — deixe assentar.
CARD DIREITO — "Por que isso é diferente do que já existe? Combinação inédita em 3 vetores":
- vs. PM (Jira, Trello, Asana): gerenciam tarefas e prazos. ObiOne OBSERVA o projeto como objeto de conhecimento, mapeando 44 atributos do MPO.
- vs. BI (Power BI, Looker): mostram métricas. ObiOne extrai SIGNIFICADO de .docx com LLM.
- vs. OBSERVATÓRIOS ACADÊMICOS (OPTI-PE): são instrumentos de pesquisa estáticos. ObiOne é OPERACIONAL — consultoria e clientes no dia-a-dia.
FECHAMENTO: "Único a combinar observação MPO + extração com IA + comunidade ativa em uma só plataforma."
Bases citadas: Quadro 37 do MPO (44 atributos); OPTI-PE (Vieira 2022 Cap. 5); levantamento de ferramentas de mercado.

## Slide 5
ESCOPO
5 grupos · 18 requisitos funcionais · smoke real Ollama em 5/5 docs
G1
Pipeline LLM
Extração dos 44 atributos via Llama 3.1 8B. Smoke em 5/5 projetos · 46% cobertura média em ~66s/doc.
G2
Observação
Dashboard com cobertura do MPO. Cliente vê apenas o seu projeto.
G3
Comunidade
Auth, perfis semi-abertos, comentários e feed in-app.
G4
IA-Assistente
Resumo do projeto (tradutora) + drafts assistidos (redutora de fricção).
G5
Avaliação
Precisão · recall · F1 · Kappa em 3 projetos + Likert × 2 audiências.
Equipe ObiOne · UPE/POLI · Maio 2026
5 / 12
Notes: [Tempo: ~1.5min]
Descer ao nível da execução:
"Agora o como — escopo organizado em 5 grupos, 18 requisitos funcionais. Importante: o pipeline LLM já está comprovado — rodamos em 5/5 projetos do estudo com 46% de cobertura média em ~66s por documento."
Aponte para cada grupo brevemente (NÃO leia tudo):
- G1 PIPELINE LLM: extrai os 44 atributos via Llama 3.1 8B local. Smoke real feito.
- G2 OBSERVAÇÃO: dashboard de cobertura — cliente vê apenas o seu projeto
- G3 COMUNIDADE: auth, perfis semi-abertos, comentários e feed
- G4 IA-ASSISTENTE: Resumo do Cliente (tradutora) + Drafts (redutora de fricção)
- G5 AVALIAÇÃO: rubrica + Cohen's Kappa nos 3 projetos + Likert × 2 audiências
TRANSIÇÃO: "Vou agora detalhar cada bloco de requisitos — começando pela Fundação e o Pipeline."

## Slide 6
REQUISITOS · FUNDAÇÃO + PIPELINE
6 requisitos funcionais · sprints 2 e 3 · todos implementados
G1
RF01 · Autenticar
JWT com expiração de 24h. Admin cria usuários; sem cadastro público.
G2
RF02 · Perfis
Consultor, cliente, admin. Acesso semi-aberto materializa o modelo do MPO.
G3
RF03 · Cadastro
Projeto com nome, domínio (legal/health/sports/branding/gastronomy/other), descrição.
G4
RF04 · Upload .docx
Multipart com validação MIME + sha256 + limite de 50 MB. Rejeita duplicatas.
G5
RF05 + RF06 · Extração
44 atributos do Quadro 37 via LLM. Persistência com prompt + modelo registrados.
Equipe ObiOne · UPE/POLI · Maio 2026
6 / 12
Notes: [Tempo: ~1.5min]
CARD por CARD — Fundação + Pipeline:
- RF01 AUTENTICAR: JWT 24h, admin cria contas, sem cadastro público.
- RF02 PERFIS: 3 papéis (consultor, cliente, admin). Acesso semi-aberto = característica MPO.
- RF03 CADASTRO: 6 domínios suportados (legal, health, sports, branding, gastronomy, other).
- RF04 UPLOAD .DOCX: sha256 + 50 MB max, rejeita duplicatas.
- RF05 + RF06 EXTRAÇÃO: 44 atributos do Quadro 37, prompt e modelo registrados em cada extração.
FECHAMENTO: "Os 6 requisitos da Fundação e do Pipeline estão TODOS implementados no backend."

## Slide 7
REQUISITOS · OBSERVAÇÃO + COMUNIDADE + IA
7 requisitos funcionais · sprints 3 e 4 · todos implementados
G1
RF07 + RF09 · Portfólio
Visão do consultor com status derivado e cobertura % do MPO por projeto.
G2
RF08 · Detalhe
View consolidado: documentos, extrações, cobertura, comentários recentes.
G3
RF10 + RF11 · Diálogo
Comentários com 1 nível de threading. Feed in-app cronológico por visibilidade.
G4
RF12 · Resumo Cliente
IA tradutora: extração técnica vira narrativa acessível. Sempre revisada pelo consultor.
G5
RF13 · Drafts
IA redutora de fricção: próximos passos e pontos de atenção. Consultor edita e publica.
Equipe ObiOne · UPE/POLI · Maio 2026
7 / 12
Notes: [Tempo: ~1.5min]
CARD por CARD — Observação + Comunidade + IA:
- RF07 + RF09 PORTFÓLIO: visão do consultor com status derivado e cobertura % do MPO.
- RF08 DETALHE: view consolidado por projeto.
- RF10 + RF11 DIÁLOGO: comentários com 1 nível de threading + feed in-app cronológico.
- RF12 RESUMO DO CLIENTE: IA TRADUTORA — extração técnica vira narrativa acessível.
- RF13 DRAFTS: IA REDUTORA DE FRICÇÃO — propõe próximos passos e pontos de atenção.
ENFATIZE: "Toda saída da IA passa por revisão do consultor antes de virar pública. O cliente nunca vê draft."

## Slide 8
REQUISITOS · AVALIAÇÃO DSR
5 requisitos funcionais · sprint 5 · backend pronto · coleta humana pendente
G1
RF14 · Gabarito
Importação de gabarito manual validado contra o schema JSON dos 44 atributos.
G2
RF15 · Comparação
Critério híbrido: comparação exata (estruturado) + rubrica humana 0/0,5/1 + índice de concordância.
G3
RF16 · Likert Consultoria
4 dimensões: utilidade dos drafts, fricção, qualidade do resumo, manutenibilidade.
G4
RF17 · Likert Clientes
4 dimensões: clareza do resumo, utilidade do espaço, qualidade do diálogo, inclusão.
G5
RF18 · Exportação
Bundle JSON (research) + CSV long-format (rubrica). Subsidia o relato de experiência.
Equipe ObiOne · UPE/POLI · Maio 2026
8 / 12
Notes: [Tempo: ~1.5min]
CARD por CARD — Avaliação DSR:
- RF14 GABARITO: backend já carrega; produção do gabarito é responsabilidade de Cynthia e Moisés.
- RF15 COMPARAÇÃO: critério híbrido — comparação exata em estruturados + rubrica humana 0/0,5/1 em texto livre + Cohen's Kappa entre avaliadores.
- RF16 LIKERT CONSULTORIA: 4 dimensões — utilidade dos drafts, fricção, qualidade do resumo, manutenibilidade.
- RF17 LIKERT CLIENTES: 4 dimensões — clareza, utilidade do espaço, qualidade do diálogo, sentido de inclusão.
- RF18 EXPORTAÇÃO: JSON bundle (research) + CSV long-format (rubrica).
DESTAQUE: "Todo o backend de avaliação está pronto. Sprint 5 vira coleta humana — não código."

## Slide 9
REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS
9 RNFs organizados por tema · todos endereçados arquiteturalmente
G1
Segurança & LGPD
RNF01 · auth obrigatório em todas as rotas · RNF02 · NDA + criptografia + logs de acesso.
G2
Reprodutibilidade
RNF03 · versão do prompt e modelo LLM registrados · RNF04 · schema JSON versionado v1.0.0.
G3
Performance
RNF05 · extração LLM ≤ 90s/doc (medido 46-79s) · RNF06 · endpoints REST ≤ 500ms p95.
G4
Usabilidade
RNF07 · linguagem cidadã no Resumo do Cliente · sem jargão técnico · revisão obrigatória.
G5
Manutenibilidade & Custo
RNF08 · ports & adapters (LLM, storage) · RNF09 · Ollama local como default zero-cost.
Equipe ObiOne · UPE/POLI · Maio 2026
9 / 12
Notes: [Tempo: ~1min]
5 TEMAS por 9 RNFs:
- SEGURANÇA & LGPD (RNF01 + RNF02): auth obrigatório, criptografia em trânsito, logs de acesso.
- REPRODUTIBILIDADE (RNF03 + RNF04): versão de prompt + modelo LLM registrados; schema JSON versionado.
- PERFORMANCE (RNF05 + RNF06): extração ≤ 90s (medimos 46-79s) e REST ≤ 500ms p95.
- USABILIDADE (RNF07): linguagem cidadã no Resumo do Cliente.
- MANUTENIBILIDADE + CUSTO (RNF08 + RNF09): ports & adapters arquitetural + Ollama local zero-cost.
PONTE: "RNFs não viram US, mas todos estão endereçados arquiteturalmente. Vamos ao cronograma."

## Slide 10
CRONOGRAMA
9 semanas restantes · 4 marcos · entrega 10/07/2026
M1
PREPARAÇÃO
DURAÇÃO
22-28 mai
ESCOPO
Atributos-alvo
+ Protocolo de avaliação
+ Início dos gabaritos (3 projetos)
JUSTIFICATIVA
Destrava todo o Sprint 1.
ENTREGÁVEL
Status Report 1
M2
PIPELINE
DURAÇÃO
29 mai - 11 jun
ESCOPO
Cadastro · upload · auth
+ Pipeline LLM nos 5 projetos
JUSTIFICATIVA
Núcleo técnico da extração de atributos.
ENTREGÁVEL
5 JSONs persistidos
M3
DASHBOARD + IA
DURAÇÃO
12-25 jun
ESCOPO
Cobertura · perfis · comentários
+ Resumo Cliente (IA)
+ Drafts assistidos (IA)
JUSTIFICATIVA
Onde a comunidade vive.
ENTREGÁVEL
Status Report 2 (19/06)
M4
AVALIAÇÃO
DURAÇÃO
26 jun - 2 jul
ESCOPO
Precisão · Recall · F1 · Kappa
+ Likert × 2 audiências
+ Exportação consolidada
JUSTIFICATIVA
Fecha o ciclo DSR.
ENTREGÁVEL
Relato + Apresentação
Escrita do relato: 3-9 jul · Apresentação final: 10/07
Equipe ObiOne · UPE/POLI · Maio 2026
10 / 12
Notes: [Tempo: ~1.5min]
"São 9 semanas até 10/07, divididas em 4 marcos. Mas atenção: M1 e parte de M2 já estão atingidos antecipadamente."
Percorra rapidamente os marcos:
- M1 PREPARAÇÃO (22-28 mai · esta semana): atributos, protocolo, primeiros gabaritos. ✅ ATINGIDO.
- M2 PIPELINE (29 mai - 11 jun): núcleo técnico. Cadastro + upload + auth + extração LLM nos 5 projetos. ✅ ATINGIDO (3 semanas antecipado).
- M3 DASHBOARD + IA (12-25 jun): a comunidade ganha vida. Backend pronto; falta o frontend.
- M4 AVALIAÇÃO (26 jun - 2 jul): fecha o ciclo DSR. Precisão, Recall, F1, Kappa, Likert × 2. Backend pronto; falta coleta humana.
FECHAMENTO: "Escrita do relato de 3-9/07. Apresentação final em 10/07."

## Slide 11
ONDE ESTAMOS · O QUE VEM
Status atual e próximas semanas
ESTÁ FEITO
Sprint 0 + Sprint 1 antecipada
1
Requisitos + protocolo
18 RFs + 9 RNFs + rubrica híbrida 0/0,5/1 + Kappa.
2
Backend MVP entregue
18/18 USs · 287 testes · 32 endpoints · 8 migrations · CI rodando.
3
Smoke real do pipeline LLM
Llama 3.1 8B local em 5/5 projetos · 46% cobertura média.
PRÓXIMAS SEMANAS
O que vem agora
4
Frontend e gabarito (sprints 2-4)
Bruno integra os 32 endpoints. Cynthia + Moisés produzem o gabarito manual.
5
Sprint 5 destravada
Backend compara via /extractions/evaluation · rubrica humana + Kappa.
6
Status Report 2 (19/06)
Frontend pronto · IA-Assistente em uso real · Likert lançado.
Equipe ObiOne · UPE/POLI · Maio 2026
11 / 12
Notes: [Tempo: ~1.5min]
"Onde estamos AGORA e o que vem nas próximas semanas."
CARD ESQUERDO — ESTÁ FEITO (Sprint 0 + Sprint 1 antecipada):
1. REQUISITOS + PROTOCOLO: 18 RFs, 9 RNFs, rubrica híbrida 0/0,5/1 + Kappa.
2. BACKEND MVP ENTREGUE: 18/18 USs implementadas. 287 testes verdes. CI rodando em cada PR.
3. SMOKE REAL DO PIPELINE LLM: Llama 3.1 8B local em 5/5 projetos do estudo, 46% cobertura média.
CARD DIREITO — PRÓXIMAS SEMANAS:
4. FRONTEND + GABARITO (sprints 2-4): Bruno integra os 32 endpoints; Cynthia + Moisés produzem o gabarito de 3 projetos.
5. SPRINT 5 DESTRAVADA: backend compara via /extractions/evaluation; falta a rubrica humana 0/0,5/1.
6. STATUS REPORT 2 (19/06): frontend pronto, IA-Assistente em uso real, Likert lançado.

## Slide 12
Obrigado
Discussão e perguntas
Documentação completa disponível no repositório do projeto
github.com/raniel90/obione
Equipe ObiOne · UPE/POLI
Professor: Prof. Ivaldir Honório de Farias Júnior · Recife, Maio 2026
Notes: [Tempo: ~30s + perguntas]
"Esse foi nosso Status Report 1. Documentação completa no repositório raniel90/obione — incluindo os 32 endpoints com request/response real (api_responses.md) e 5 diagramas Mermaid da arquitetura. Abrimos para perguntas."
Antecipe perguntas prováveis (responda só se vierem):
- "Como vão validar o LLM?" → rubrica híbrida + 2 avaliadores independentes + Kappa. Backend já compara estruturado.
- "Quem são os clientes?" → consultoria parceira; 5 projetos reais de domínios distintos (jurídico, saúde, esporte, branding, fitoterápicos).
- "E se a IA errar?" → IA gera DRAFT, consultor revisa antes de publicar. Cliente nunca vê não-revisado.
- "Por que LLM e não regex/parser?" → heterogeneidade dos .docx; LLM lida com variação semântica. Comprovado em smoke.
- "Por que 46% de cobertura?" → muitos atributos do MPO são genuinamente ausentes no documento. Sprint 5 quantifica via precisão/recall.
- "Por que tão adiantado?" → IA generativa acelerou implementação; o trabalho intelectual (requisitos, arquitetura, protocolo) virou base sólida pra automação.