## Slide 1
OBIONE · STATUS REPORT 2
ObiOne · Observatório-Comunidade de Projetos
Do backend ao observatório operacional · dashboard e IA-Assistente entregues
Equipe
Bruno Rocha · Cynthia Oliveira · Moisés Júnior · Raniel Silva (apresentador)
Professor
Prof. Ivaldir Honório de Farias Júnior
Doutorado PPGEC · Tópicos Avançados em Engenharia de Software
Universidade de Pernambuco · Escola Politécnica de Pernambuco
Recife, Junho 2026

## Slide 2
STATUS REPORT 2
Agenda
1
O observatório pela interface
7 telas e o ciclo de vida
2
Profundidade de observatório
cockpit, síntese e linha do tempo
3
Qualidade e escopo
testes, revisão e decisões
4
Próximos passos
avaliação e riscos
Bruno Rocha · Cynthia Oliveira · Moisés Júnior · Raniel Silva (apresentador) · Doutorado PPGEC · UPE/POLI · Junho 2026
2 / 7

## Slide 3
O OBSERVATÓRIO PELA INTERFACE
Bruno Rocha · Cynthia Oliveira · Moisés Júnior · Raniel Silva (apresentador) · Doutorado PPGEC · UPE/POLI · Junho 2026
3 / 7
O milestone do SR1 entregue · frontend completo
• 7 telas com casca de navegação por perfil · cada perfil vê só o que pode (acesso semi-aberto)
• Ciclo de vida sem linha de comando · cadastrar · extrair 44 atributos via IA · vincular cliente
• Visibilidade por categoria e atributo (CBAC) · o cliente vê só o que o consultor liberou

## Slide 4
PROFUNDIDADE DE OBSERVATÓRIO
Bruno Rocha · Cynthia Oliveira · Moisés Júnior · Raniel Silva (apresentador) · Doutorado PPGEC · UPE/POLI · Junho 2026
4 / 7
Inteligência cross-cliente e o "Combinar" do MPO
• Cockpit do portfólio · indicadores por temática · mapa de cobertura revela pontos cegos (riscos, escopo, lições)
• Síntese cross-projeto por temática ("Conectora", o Combinar do MPO) · anonimizada e revisada antes de publicar
• Tripé da IA · extração · drafts de próximos passos e pontos de atenção · síntese cross-projeto

## Slide 5
QUALIDADE E ESCOPO
Bruno Rocha · Cynthia Oliveira · Moisés Júnior · Raniel Silva (apresentador) · Doutorado PPGEC · UPE/POLI · Junho 2026
5 / 7
Comunidade viva, base de testes sólida e decisões
• Comunidade · comentários do cliente · feed como linha do tempo, com tendência de atividade
• Qualidade · 292 testes no backend · 202 testes e 27 ponta a ponta no frontend · CI verde
• Escopo · exportação retirada · Likert coletado fora do app (avaliação), não vira tela

## Slide 6
PRÓXIMOS PASSOS
Bruno Rocha · Cynthia Oliveira · Moisés Júnior · Raniel Silva (apresentador) · Doutorado PPGEC · UPE/POLI · Junho 2026
6 / 7
Avaliação DSR, relato final e riscos vivos
• Avaliação · gabarito humano dos 44 atributos vs extração da IA · Likert da consultoria e dos clientes
• Fechamento · consolidar a avaliação · escrever o relato e a apresentação final (alvo 10/07/2026)
• Riscos vivos · acesso a stakeholders (Likert) · LGPD (CBAC e anonimização) · custo de tokens (modelo local)

## Slide 7
Obrigado
Discussão e perguntas
Bruno Rocha · Cynthia Oliveira · Moisés Júnior · Raniel Silva (apresentador) · Doutorado PPGEC · UPE/POLI
Orientador: Prof. Ivaldir Honório de Farias Júnior · Recife, Junho 2026